situação atual da instituição

- Qual é o serviço prestado pela empresa? Explique detalhadamente.

- Quantas empresas parceiras/jovens aprendizes a instituição atende atualmente?

- Quais são os documentos obrigatórios que precisam ser controlados (contratos, apólices de seguro, ASOs, certificados, convênios com empresas etc.)?

- Qual volume de documentos gerenciados atualmente, em média, por mês/ano?

- Quantos e quais setores/colaboradores lidam com esse controle hoje?

- Já ocorreram multas ou penalidades por vencimento de documentos? Com que frequência e qual o impacto financeiro?

- Qual o prazo médio de renovação de cada tipo de documento (alguns levam dias, outros semanas)?

- Como é feita hoje a comunicação entre setores quando um documento está prestes a vencer?

- Existem exigências legais ou de auditoria específicas (LGPD, órgãos reguladores) que o sistema precisa atender além do já citado?

- Quem serão os usuários finais do sistema (todos os setores, apenas RH, gestores)? Quantos usuários simultâneos são esperados?

- Existe um orçamento definido ou uma faixa de investimento aceitável para o projeto?

- Há prazo desejado para entrega/implantação do sistema?

- A instituição já possui infraestrutura de TI (servidores, e-mail corporativo, domínio) ou o sistema precisa prever hospedagem própria?

sobre o sistema atual (planilha Excel)

- Como a planilha Excel está estruturada hoje (colunas, abas, fórmulas de alerta)?

- Existem múltiplas planilhas ou uma compartilhada?

- Com que frequência os colaboradores precisam checar a planilha manualmente?

- Existe algum histórico/backup dos documentos vencidos ou já renovados, ou os dados antigos são descartados?

- Como os dados de candidatos e funcionários são protegidos hoje na planilha (já existe alguma restrição de acesso)?

- O sistema atual gera algum tipo de relatório ou dashboard, mesmo que rudimentar?

- Existe integração hoje entre a planilha e o e-mail corporativo ou qualquer outro sistema (folha de pagamento, RH etc.)?

- Quando um documento vence sem ser percebido, qual é o processo de correção hoje (quem é notificado, como se resolve)?

- Os dados atuais (planilha) poderão ser migrados/importados para o novo sistema, ou o cadastro será feito do zero?

Perguntas sobre o novo sistema (requisitos e escopo)

Cadastro e dados

- Além de nome, setor/colaborador responsável, data de emissão e validade, há outros campos que precisam ser cadastrados (número do documento, órgão emissor, arquivo digitalizado anexado, categoria/tipo)?

- É necessário anexar o arquivo digital do documento (PDF, imagem) dentro do sistema, ou apenas os metadados (datas, responsável)?

- Um documento pode estar vinculado a mais de um setor/colaborador ao mesmo tempo?

- Documentos podem ter renovação automática (nova validade calculada a partir da anterior) ou o cadastro de cada renovação é sempre manual?

- Os colaboradores que usam o sistema poderão ver todos os documentos ou somente os documentos pertinentes ao seu setor? Será necessário um sistema de cadastro?

Alertas e notificações
6. Quem deve receber os alertas — só o responsável cadastrado, o gestor do setor, ou ambos?
7. Os alertas de 30/15/5 dias devem ser configuráveis (a instituição pode querer mudar esses prazos no futuro) ou fixos?
8. O que acontece quando um documento já está vencido — o alerta continua sendo enviado periodicamente até a renovação?
9. Como deve funcionar o alerta por webhook — para qual sistema/serviço ele será enviado (Slack, Teams, sistema interno)?
10. Deve haver um canal de escalonamento se o responsável não agir dentro de X dias após o alerta?

Dashboard e relatórios
11. Quais informações o dashboard deve priorizar (contagem por status: válido/próximo/vencido, filtros por setor, por tipo de documento)?
12. É necessário gerar relatórios exportáveis (PDF, Excel) para auditorias ou prestação de contas?
13. O dashboard deve ser único para toda a instituição ou personalizado por setor (mostrando só os documentos daquele setor)?

Usuários e permissões
14. Quantos níveis de permissão o sistema precisa ter (administrador, gestor de setor, colaborador comum)?
15. Como deve funcionar o controle de acesso por setor mencionado na RNF02 — por login/perfil de usuário, ou também por tipo de documento?
16. Haverá necessidade de log de auditoria (quem alterou o quê e quando)?

Técnico e infraestrutura
17. O sistema será web, desktop ou ambos? Precisa funcionar em celular?
18. Já existe um provedor de e-mail definido para integrar a API de envio de alertas (Gmail, Outlook, SMTP próprio)?
19. Qual banco de dados será usado, e há alguma preferência/restrição da instituição quanto a isso?
21. O sistema precisa ser hospedado na nuvem ou em servidor próprio da instituição?
22. Haverá necessidade de backup automático dos dados?

Escopo e evolução
23. O sistema deve prever expansão futura para outros tipos de controle além de documentos (ex: contratos de estágio, avaliações)?
24. Existe um MVP (versão mínima) esperado para uma primeira entrega, ou o escopo completo (RF01–RF04) deve estar pronto de uma vez?